OMNISEEN AI

BLUEPRINT DE RECONSTRUÇÃO DO MOTOR

Documento executável para o Antigravity

Versão 1.0 — Março 2026

PROPÓSITO Este documento transforma o Gap Analysis da OmniSeen em um plano de reconstrução do motor executável pelo Antigravity. Ele define agentes, skills, banco, fluxos, ordem de implementação e critérios objetivos de pronto — sem ambiguidade.

1. LEITURA EXECUTIVA DO ESTADO ATUAL O que existe, o que está quebrado e o que precisa ser construído

## Diagnóstico em 3 frases

O produto tem ~60% da superfície funcional. Os dois pilares que definem o produto — SSR do portal e automação auditável — estão ausentes ou incompletos. O resultado é uma plataforma que aparenta funcionar mas não entrega a promessa central: conteúdo que nasce forte, monitora e se renova.

## O que está funcionando e NÃO deve ser refeito

• Autenticação Supabase completa (email, Google OAuth, password reset)

• Auto-provisioning de tenant no signup (provision-tenant)

• Sales Agent core: brand-sales-agent com captura de lead, UTM tracking, webhook

• WordPress Integration end-to-end (OAuth + publish-to-cms + logs)

• generate-article-structured (1793 linhas) — base sólida para blog.generate.v1

• Landing Page Editor com blocos drag-and-drop (base para super pages)

• resolve_domain (DB function SQL) — base para Content API

• sitemap.xml via Content API funcional

• check-domain-dns — verificação DNS funcional

• article_analytics com scroll_depth e time_on_page

## Os 5 gaps críticos que bloqueiam o produto

| # | Gap | Por que bloqueia | Esforço | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portal sem SSR | Produto de SEO sem HTML indexável. Subdomínio por tenant quebrado. | 3-4 sem | P0 |
| 2 | job_events + ai_run_steps ausentes | "Nada oculto" está vazio. Sem logs por step não há transparência nem depuração. | 1-2 sem | P0 |
| 3 | Planner ausente | Automação sem decisão inteligente. Gera aleatoriamente. | 1 sem | P0 |
| 4 | super_page_templates não persistidos | Templates hardcoded no frontend. Radar não consegue recomendar template. | 1 sem | P1 |
| 5 | Schema.org local ausente (super pages) | SEO local é o core. Sem LocalBusiness/Service/FAQ schema não entrega. | 1-2 sem | P1 |

2. OS 5 MOTORES DA NOVA OMNISEEN Arquitetura funcional — o que cada motor faz e como se conecta

## Visão de conjunto

Os 5 motores são camadas sobrepostas: Decisão → Radar → Geração → Refresh → Observabilidade. Todo job de geração passa obrigatoriamente pelo Motor de Decisão. Todo conteúdo publicado entra obrigatoriamente no Motor de Refresh. Toda ação de qualquer motor é logada no Motor de Observabilidade.

| MOTOR 1 | MOTOR DE DECISÃO (Planner) Escolhe O QUE gerar e QUANDO. Lê o backlog do Radar (radar_items), aplica strategic_value, mix_policy e market_policy. Cria o job correto para o runner. SEM este motor a automação é cega. |
| --- | --- |

| MOTOR 2 | MOTOR DE RADAR (Market Intelligence) Monitora SERP, concorrentes, perguntas (PAA), tendências e mudanças de forma contínua. Alimenta o backlog com oportunidades ranqueadas. Detecta drift (quando concorrente supera o conteúdo publicado). |
| --- | --- |

| MOTOR 3 | MOTOR DE GERAÇÃO (Pipelines IA) Executa os pipelines de geração de artigos longos e super pages com step-level logging obrigatório. Cada step (research, outline, write, SEO, links, validation) é auditável em ai_run_steps. |
| --- | --- |

| MOTOR 4 | MOTOR DE REFRESH Revisa, atualiza e melhora conteúdo já publicado. Detecta oportunidades de refresh via performance_feedback_loop e serp_drift_detector. Enfileira jobs de atualização automática. |
| --- | --- |

| MOTOR 5 | MOTOR DE OBSERVABILIDADE Registra TUDO: job_events por etapa, ai_run_steps por pipeline step, artifact_register para cada output. Expõe no Admin o porquê, o como, o custo e o resultado de cada ação. |
| --- | --- |

3. AGENTES — DEFINIÇÃO E FUNÇÃO 10 agentes que compõem o motor inteligente da OmniSeen

content-planner-agent · MOTOR 1 — Decisão Lê radar_items com status backlog, aplica strategic_value scorer, mix_policy e market_policy. Decide o próximo conteúdo a gerar. Cria o job com payload completo (template_id, keyword, city, intent). É o cérebro da automação. → Input: automation_schedule + radar_items + histórico do tenant → Output: job payload com job_type + radar_item_id + template_id + publish_mode → Frequência: chamado pelo scheduler-tick a cada ciclo due

market-radar-agent · MOTOR 2 — Radar Executa radar_runs por seed_topic. Realiza research de mercado, clustering por intenção, scoring de strategic_value e recomendação de asset_type. Persiste radar_items com angle e next_step. → Input: seed_topic, market (pt-BR ou en-US), web_research_enabled → Output: radar_items populados com cluster_label, intent, strategic_value, recommended_template_id → Ciclo: semanal por padrão ou on-demand

serp-intelligence-agent · MOTOR 2 — Radar Analisa SERP para um keyword. Extrai top resultados, formatos dominantes, headings comuns, perguntas (PAA), gaps e padrões de estrutura vencedora. Alimenta o step research do pipeline. → Input: keyword, locale (pt-BR/en-US), top_n → Output: serp_data_json com top_formats, common_headings, paa_questions, gaps → Usado por: research-step (skill) nos pipelines de blog e super page

longform-article-orchestrator · MOTOR 3 — Geração Orquestra o pipeline blog.generate.v1 completo. Delega cada step a skills específicas. Persiste ai_run + ai_run_steps por etapa. Garante que nenhum step é caixa-preta. → Steps delegados: research-step → outline-step → article-draft-composer → seo-enrichment-step → internal-link-suggester → quality-gate → Output: blog_post com content_json, content_html, meta, slug publicado ou agendado → Palavras-alvo: 2.000 a 5.000 conforme intent

superpage-orchestrator · MOTOR 3 — Geração Orquestra o pipeline superpage.local.generate.v1. Recebe template_id + inputs mínimos. Monta blocos conforme template. Aplica schema local. Valida anti-alucinação. Persiste versão. → Steps: template-engine → context-assembly → research-step (opcional) → section-stack-builder → schema-builder → internal-link-suggester → service-page-validator → Output: super_page com content_json, schema_json, version salva em super_page_versions → Seções: 5, 10 ou 15 conforme config do tenant

schema-and-technical-seo-agent · MOTOR 3 — Geração Gera e valida todo schema.org necessário: Article, LocalBusiness, Service, FAQPage, BreadcrumbList, Organization. Garante que o schema é consistente com o conteúdo e sem dados falsos. → Input: content_type, content_data, has_address, has_faq → Output: schema_json completo e válido → Regra: sem endereço → sem geo preciso; sem reviews reais → sem AggregateRating

content-refresh-agent · MOTOR 4 — Refresh Detecta conteúdo que precisa de atualização. Analisa sinais de performance (CTR, ranking, impressões) e drift de SERP. Cria jobs de refresh com tipo partial_update ou full_rewrite conforme severidade. → Input: article_id ou super_page_id + performance_data → Output: refresh_queue job com refresh_type + sections_to_update + reason → Ciclo: avalia semanalmente artigos publicados há > 30 dias

artifact-and-run-manager · MOTOR 5 — Observabilidade Registra todo output gerado (artefato) com link, versão, agente, skills usadas e step que produziu. Gerencia omnisim_artifacts e omnisim_outputs. Permite consulta posterior e rollback. → Chamado ao final de cada step de pipeline → Persiste: artifact_type, content_id, version, agent_key, skills_used, ai_run_step_id → Expõe no Admin: timeline de artefatos por conteúdo

entity-and-proof-agent · MOTOR 3 — Geração Enriquece conteúdo com entidades locais reais, prova social disponível (sem inventar), diferenciais verificáveis e dados de contexto local (bairros, referências regionais). Anti-genérico. → Input: city, service, tenant_business_profile → Output: proof_pack_json com entities[], local_context[], verifiable_differentials[] → Regra: sem business_profile → usar linguagem genérica neutra, NÃO inventar dados

conversion-copy-chief · MOTOR 3 — Geração Lapida CTAs, headlines, promessas, objeções e fechamento das super pages. Aplica cta-matrix e objection-handler. Garante que cada seção empurra o visitante para a próxima ação. → Input: page_type, service, city, qualifying_questions → Output: copy_pack_json com headline, subheadline, cta_primary, cta_secondary, objections_handled[] → Aplicado em: Hero, CTA sections, bloco final de fechamento

4. SKILLS — DEFINIÇÃO E FUNÇÃO 35 skills organizadas por motor

MOTOR 1 — DECISÃO

| intent-cluster-builder | Agrupa keywords por intenção (informacional, comercial, local, transacional). Input: seed_topic + locale. Output: clusters[] com primary_keyword, secondary_keywords[], intent. |
| --- | --- |

| strategic-value-scorer | Atribui score 0–100 a cada radar_item com base em: intent comercial (+), keyword gap (+), dificuldade estimada (–), ausência no backlog do tenant (+). Output: strategic_value int. |
| --- | --- |

| mix-policy-engine | Aplica mix_policy do schedule para decidir se o próximo job é blog ou super_page. Lê histórico recente do tenant para balancear. Input: mix_policy_json + recent_jobs. Output: next_job_type. |
| --- | --- |

| backlog-prioritizer | Ordena radar_items por strategic_value + recência do cluster + market_policy. Marca item como picked ao enfileirar. Evita repetição de keyword já produzida. |
| --- | --- |

MOTOR 2 — RADAR

| keyword-gap-analyzer | Compara keywords do tenant com top concorrentes. Identifica termos que concorrentes ranqueiam e tenant não cobre. Output: gap_keywords[] com opportunity_score. |
| --- | --- |

| top-serp-diff | Extrai diferenças estruturais entre o conteúdo do tenant e o top-3 SERP para o mesmo keyword. Output: missing_sections[], weak_headings[], format_gaps[]. |
| --- | --- |

| paa-and-forum-miner | Extrai perguntas de PAA (People Also Ask) e fóruns (Reddit, Quora-PT) para um keyword. Output: real_questions[] usadas em FAQ e outline. |
| --- | --- |

| competitor-change-monitor | Detecta mudanças no ranqueamento de concorrentes para keywords monitoradas. Alerta quando concorrente supera conteúdo do tenant. Alimenta refresh_queue. |
| --- | --- |

| geo-keyword-expander | Expande um keyword de serviço para variações por cidade, bairro e região. Input: service, cities[]. Output: geo_keywords[] com search_volume_proxy. |
| --- | --- |

| serp-drift-detector | Compara SERP atual com snapshot anterior para um keyword. Detecta se o conteúdo do tenant caiu de posição ou se novos concorrentes surgiram. Output: drift_score + action. |
| --- | --- |

MOTOR 3 — GERAÇÃO (Pipeline Steps)

| research-step | Step 1 de todo pipeline. Chama serp-intelligence-agent + paa-and-forum-miner. Output: research_json com top_formats, headings_map, paa_questions, entity_hints. Salvo em ai_run_steps. |
| --- | --- |

| outline-step | Step 2. Gera outline SERP-fit com gap coverage. Resultado: H2/H3 estruturado, objetivo por seção, itens obrigatórios. Salvo em ai_run_steps. Nunca pula seção crítica. |
| --- | --- |

| article-draft-composer | Step 3. Escreve artigo em chunks por seção (controle de consistência). PT-BR ou EN-US. 2.000 a 5.000 palavras. Output: content_json (blocos) + content_html. Salvo em ai_run_steps. |
| --- | --- |

| seo-enrichment-step | Step 4. Gera meta_title, meta_description, slug único no tenant, canonical URL. Salvo em ai_run_steps. |
| --- | --- |

| internal-link-suggester | Step 5. Busca conteúdos publicados do tenant por relevância semântica. Sugere 3–8 links internos com anchor e URL. Aplica sem exagero. Salvo em ai_run_steps. |
| --- | --- |

| quality-gate | Step 6. Checklist: cobertura mínima dos tópicos do outline, sem claims numéricos sem fonte (web OFF → remover/neutralizar), sem repetição de heading, sem duplicidade interna. |
| --- | --- |

| anti-hallucination-validator | Sub-step do quality-gate. Aplica regras específicas: sem inventar preço, certificação, anos de mercado, reviews, endereço falso. Verifica claims factuais. Emite warning em job_events se falhar. |
| --- | --- |

| super-page-template-engine | Lê super_page_templates por template_id. Retorna blocos obrigatórios, SEO/schema preset e required_inputs_json. Garante que página segue o template e não um form genérico. |
| --- | --- |

| local-proof-pack | Chama entity-and-proof-agent. Retorna proof_pack com entidades locais, contexto regional e diferenciais verificáveis. Nunca inventa dados. Se sem business_profile → linguagem neutra. |
| --- | --- |

| cta-matrix | Gera variações de CTA (primário, secundário, urgência, risco-zero) adaptadas ao serviço e cidade. Usa qualifying_questions para personalizar abordagem. |
| --- | --- |

| section-stack-builder | Monta a sequência de seções da super page conforme template: Hero → Proposta → Benefício → Problema/Solução → Processo → Diferenciais → Provas → Áreas → FAQ → CTA. |
| --- | --- |

| schema-builder | Gera JSON-LD para Article, LocalBusiness, Service, FAQPage, BreadcrumbList. Valida contra regras: sem geo sem endereço, sem AggregateRating sem reviews reais. |
| --- | --- |

| city-page-anti-duplication | Compara nova página local com páginas existentes do tenant por city+service. Detecta duplicidade semântica. Bloqueia geração se similaridade > threshold. Salvo em job_events. |
| --- | --- |

| service-page-validator | Valida consistência da super page: cidade/região presente em headings-chave, NAP consistente, CTA repetido em pontos estratégicos, FAQ com perguntas reais (não genéricas). |
| --- | --- |

MOTOR 4 — REFRESH

| refresh-opportunity-detector | Analisa artigos/super pages publicados há > 30 dias. Cruza com sinais de performance (CTR caiu, impressões caíram) e drift de SERP. Cria refresh_queue item com priority. |
| --- | --- |

| refresh-rescheduler | Agenda jobs de refresh baseado em urgência: drift alto → priority alta; performance OK mas conteúdo velho → priority normal. Respeita quotas de geração do tenant. |
| --- | --- |

| performance-feedback-loop | Lê article_analytics e search console data. Transforma sinais em ações concretas: "expandir seção X", "reescrever intro", "adicionar FAQ", "atualizar dados". Salvo em omnisim_refresh_queue. |
| --- | --- |

| cta-improvement-suggester | Analisa taxa de conversão do Sales Agent em páginas específicas. Sugere melhorias de CTA e seções de conversão baseadas em dados reais do agent_conversations. |
| --- | --- |

| content-expansion-engine | Expande artigo existente: adiciona seções faltantes identificadas pelo top-serp-diff atualizado. Mantém consistência de voz e estilo. Incrementa version em article_versions. |
| --- | --- |

| schema-refresh-engine | Atualiza schema.org de conteúdo já publicado quando: FAQ muda, endereço é adicionado, novo serviço é cadastrado. Garante que schema sempre reflete o conteúdo atual. |
| --- | --- |

MOTOR 5 — OBSERVABILIDADE

| artifact-register | Salva cada output gerado (artigo, página, schema, outline) em omnisim_artifacts com: artifact_type, content_id, version, agent_key, ai_run_step_id, created_at. Permite acesso posterior. |
| --- | --- |

| output-version-manager | Gerencia versões de artigos e super pages. Incrementa version_number a cada publicação. Mantém histórico em article_versions e super_page_versions para rollback. |
| --- | --- |

| run-step-logger | Emite eventos em ai_run_steps a cada etapa de pipeline: step_key, input_json, output_json, status, tokens_in, tokens_out, cost_estimate. Chamado por todos os agentes de geração. |
| --- | --- |

| ai-gateway-abstraction | Interface unificada para chamadas de IA: generateText, generateStructuredJSON. Suporta múltiplos providers (OpenAI, Anthropic, Gemini). Loga tokens e custo em cada chamada via run-step-logger. |
| --- | --- |

| search-compliance-engine | Garante que conteúdo gerado segue boas práticas de search compliance: sem keyword stuffing, sem conteúdo duplicado cross-tenant, sem spam de links, sem claims não verificados. |
| --- | --- |

5. BANCO E REGISTRIES Tabelas novas, tabelas a corrigir e campos faltantes

## 5.1 Tabelas NOVAS (criar do zero)

| omnisim_ai_pipelines | Catálogo de pipelines versionados. Campos: id, key (blog.generate.v1), description, steps_json (ordem e params), version, created_at |
| --- | --- |

| omnisim_ai_run_steps | Step-level logging. Campos: id, ai_run_id, step_key, agent_key, skills_used[], input_json, output_json, status (running/done/failed), tokens_in, tokens_out, cost_estimate, created_at |
| --- | --- |

| omnisim_job_events | Auditoria de jobs. Campos: id, job_id, tenant_id, event_type (step_started/completed/warn/error), message, data_json, created_at |
| --- | --- |

| omnisim_artifacts | Registry de outputs. Campos: id, tenant_id, artifact_type (article/super_page/outline/schema), content_id, content_type, version, agent_key, ai_run_step_id, storage_url, created_at |
| --- | --- |

| omnisim_refresh_queue | Fila de refresh. Campos: id, tenant_id, content_type, content_id, refresh_type (partial_update/full_rewrite/schema_only), priority (0-100), reason, drift_score, status, scheduled_at, created_at |
| --- | --- |

| omnisim_clusters | Clusters de keywords por tenant. Campos: id, tenant_id, radar_run_id, cluster_label, primary_keyword, secondary_keywords[], intent, strategic_value, difficulty_proxy, recommended_asset_type, recommended_template_id, angle, status (backlog/picked/produced/skipped) |
| --- | --- |

| super_page_templates | Catálogo executável. Campos: id, key (local_service_roofing), name, description, industry, page_type (local_service/pillar/landing/comparison), default_blocks_json, default_seo_json, required_inputs_json, schema_preset_json, section_count (5/10/15), created_at |
| --- | --- |

| super_page_versions | Versionamento. Campos: id, super_page_id, tenant_id, version_number, content_json, meta_title, meta_description, schema_json, published_by (manual/automation), created_at |
| --- | --- |

| omnisim_competitors | Concorrentes por tenant. Campos: id, tenant_id, name, url, tracked_keywords[], last_analyzed_at, snapshot_json |
| --- | --- |

| omnisim_performance_snapshots | Snapshots de performance para detectar drift. Campos: id, tenant_id, content_id, content_type, keyword, position_proxy, impressions_proxy, ctr_proxy, snapshot_date |
| --- | --- |

## 5.2 Tabelas EXISTENTES com gaps a corrigir

| articles (blog_posts) | ADICIONAR: source_radar_item_id (uuid fk omnisim_clusters), ai_run_id (fk), version_number (int default 1), refresh_scheduled_at (timestamptz), locale (pt-BR/en-US) |
| --- | --- |

| landing_pages (super_pages) | ADICIONAR: template_id (fk super_page_templates), inputs_json (empresa/serviço/cidade/telefone), schema_json (jsonb), internal_links_json, version_number, locale |
| --- | --- |

| article_opportunities (radar_items) | ADICIONAR: cluster_label, strategic_value (int 0-100), recommended_template_id (uuid), angle (text), next_step (text), difficulty_proxy (int) |
| --- | --- |

| blog_automation (automation_schedules) | ADICIONAR: mix_policy (jsonb: {blog:0.7, super_page:0.3}), market_policy (jsonb: {cities:[], regions:[]}), web_research (bool), days_of_week (int[]) |
| --- | --- |

| article_queue (jobs) | ADICIONAR: job_type enum (radar_run/generate_blog/generate_super_page/sitemap_refresh/refresh), priority (int), locked_at (timestamptz), locked_by (text), error_json, payload_json completo |
| --- | --- |

| ai_usage_logs (ai_runs) | ADICIONAR: pipeline_id (fk omnisim_ai_pipelines), source_type (blog/super_page/radar/agent), source_id (uuid), cost_estimate (decimal), completed_at (timestamptz) |
| --- | --- |

| brand_agent_config (agent_settings) | ADICIONAR: qualifying_questions (jsonb: [{question, type}]), primary_goal (text), lead_delivery (jsonb: {webhook_url, whatsapp}) |
| --- | --- |

| brand_agent_leads (leads) | ADICIONAR: status enum (new/contacted/qualified/lost), source_page_type (blog/super_page), conversation_quality_score (int) |
| --- | --- |

## 5.3 RLS — Correções obrigatórias

• 16 tabelas com USING (true) devem ser corrigidas: substituir por policy baseada em tenant_members (user_id = auth.uid() AND tenant_id = row.tenant_id)

• Tabelas de conteúdo público (articles, landing_pages com status=published): manter acesso APENAS via content-api Edge Function com service role — nunca SELECT público direto

• 2 extensões no public schema: mover para schema extensions dedicado

• Credenciais WordPress: verificar criptografia, usar Supabase Vault ou armazenar apenas Application Password com escopo mínimo

6. FLUXO COMPLETO — GERAÇÃO DE ARTIGO INTELIGENTE blog.generate.v1 — step-by-step auditável

| STEP 0 | Trigger | scheduler-tick detecta schedule due → content-planner-agent seleciona radar_item (strategic_value + mix_policy) → cria job generate_blog com payload: {tenant_id, radar_item_id, publish_mode, locale} → job marcado queued |
| --- | --- | --- |

| STEP 1 | Claim/Lock | jobs-runner executa FOR UPDATE SKIP LOCKED → job marcado running + locked_at + locked_by → ai_run criado com pipeline_id = blog.generate.v1 |
| --- | --- | --- |

| STEP 2 | research-step | serp-intelligence-agent + paa-and-forum-miner → coleta top_formats, headings_map, paa_questions, entity_hints → ai_run_step criado com step_key=research, input_json, output_json, tokens |
| --- | --- | --- |

| STEP 3 | outline-step | longform-article-orchestrator gera H2/H3 com gap coverage → ai_run_step criado com step_key=outline → outline salvo em omnisim_artifacts |
| --- | --- | --- |

| STEP 4 | article-draft-composer | Escreve em chunks por seção (PT-BR ou EN-US, 2.000–5.000 palavras) → ai_run_step criado com step_key=write → draft salvo em omnisim_artifacts |
| --- | --- | --- |

| STEP 5 | seo-enrichment-step | Gera meta_title, meta_description, slug único, canonical → schema-and-technical-seo-agent gera Article schema → ai_run_step com step_key=seo |
| --- | --- | --- |

| STEP 6 | internal-link-suggester | Busca conteúdos published do tenant por relevância → sugere 3–8 links com anchor → aplica no content_json → ai_run_step com step_key=links |
| --- | --- | --- |

| STEP 7 | quality-gate + anti-hallucination | Verifica cobertura, claims sem fonte, duplicidade interna, heading quality → web_research OFF: remove/neutraliza estatísticas frágeis → warnings em job_events se algum falhar |
| --- | --- | --- |

| STEP 8 | Publish/Schedule | Se publish_mode=auto: publica (status=published + published_at) → dispara job sitemap_refresh → ai_run marcado done |
| --- | --- | --- |

| STEP 9 | Post-publish | artifact-register persiste artefato final → refresh-rescheduler agenda próxima avaliação em 30 dias → performance_snapshot inicial criado → job marcado done |
| --- | --- | --- |

Regras invioláveis do fluxo de artigo

• Cada step DEVE criar um ai_run_step com input_json, output_json e tokens — sem exceção

• Se quality-gate falha e não há fix automático → job vai para status failed + job_event com reason

• anti-hallucination: web_research OFF → qualquer estatística sem URL citável é removida ou neutralizada

• slug DEVE ser único no tenant — verificar antes de salvar

• Locale PT-BR ou EN-US definido no job payload — não muda durante a execução

7. FLUXO COMPLETO — GERAÇÃO DE SUPER PAGE INTELIGENTE superpage.local.generate.v1 — 5, 10 ou 15 seções

| STEP 0 | Trigger | Igual ao artigo: content-planner-agent seleciona radar_item com recommended_asset_type=super_page + recommended_template_id → job generate_super_page com payload: {tenant_id, template_id, inputs_json, radar_item_id, section_count(5/10/15)} |
| --- | --- | --- |

| STEP 1 | Template Engine | super-page-template-engine lê super_page_templates por template_id → retorna default_blocks_json (blocos obrigatórios), required_inputs_json (campos mínimos), schema_preset_json |
| --- | --- | --- |

| STEP 2 | Input Validation | Verifica required_inputs: empresa, serviço, cidade, telefone (obrigatórios) + endereço (opcional) → se faltam campos → job failed com reason "missing_required_inputs" |
| --- | --- | --- |

| STEP 3 | Context Assembly | Combina: template defaults + inputs_json + tenant_settings (brand, locale) + radar cluster/angle → local_proof-pack (sem inventar dados) → ai_run_step=context |
| --- | --- | --- |

| STEP 4 | research-step (opcional) | Se web_research_enabled: SERP local/comercial para serviço+cidade → extrai claims de mercado, FAQs locais, estrutura vencedora → ai_run_step=research |
| --- | --- | --- |

| STEP 5 | section-stack-builder | Monta sequência de seções: Hero → Proposta → Problema/Solução → Processo → Diferenciais → Provas → Áreas Atendidas → FAQ → Mapa (se endereço) → CTA Final → ai_run_step=structure |
| --- | --- | --- |

| STEP 6 | Content per section | longform-article-orchestrator gera conteúdo por seção via article-draft-composer → conversion-copy-chief lapida Hero, CTAs e fechamento → ai_run_step=write (1 por seção) |
| --- | --- | --- |

| STEP 7 | Schema + SEO | schema-and-technical-seo-agent gera: LocalBusiness/Service + FAQPage (se FAQ) + BreadcrumbList + Organization → sem endereço: sem geo → meta_title, meta_description, slug → ai_run_step=schema |
| --- | --- | --- |

| STEP 8 | Internal Linking | internal-link-suggester: linka para super page pilar, artigos relacionados, páginas adjacentes → 3–8 links, anchors naturais → ai_run_step=links |
| --- | --- | --- |

| STEP 9 | Validation | city-page-anti-duplication verifica duplicidade → service-page-validator verifica consistência local → anti-hallucination-validator bloqueia claims inventados → warnings em job_events |
| --- | --- | --- |

| STEP 10 | Publish | Salva super_page com content_json + schema_json → cria super_page_version → publica → sitemap_refresh → artifact-register → refresh-rescheduler → job done |
| --- | --- | --- |

Regras invioláveis da super page

• NUNCA inventar: preço, certificação, anos de mercado, reviews, AggregateRating sem dados reais

• SEMPRE ter: Hero com cidade/serviço/CTA, FAQ com perguntas reais, schema_json, ao menos 1 CTA de contato

• city-page-anti-duplication é bloqueante: se similaridade > 80% com página existente → job failed

• Schema sem endereço = sem geo preciso = sem PostalAddress no JSON-LD

• section_count define 5 (essencial), 10 (completo) ou 15 (autoridade) seções

8. FLUXO COMPLETO — REFRESH PÓS-PUBLICAÇÃO Conteúdo que continua vivo depois de publicado

Todo conteúdo publicado entra automaticamente no loop de refresh. O ciclo avalia semanalmente e agenda ações com base em dados reais.

| SEMANA 1-4 | Baseline | Coleta performance_snapshot inicial (CTR proxy, impressões proxy via search console se disponível, position proxy). Nenhuma ação de refresh neste período. |
| --- | --- | --- |

| SEMANA 5+ | Avaliação semanal | refresh-opportunity-detector lê snapshots + drift de SERP. Calcula refresh_score. Se score > threshold: cria item em omnisim_refresh_queue com refresh_type e priority. |
| --- | --- | --- |

| TRIGGER A | SERP Drift | serp-drift-detector detecta que concorrente superou o conteúdo. Refresh type = partial_update (adicionar seções faltantes via content-expansion-engine). |
| --- | --- | --- |

| TRIGGER B | Performance Drop | CTR ou impressões caíram > 20% em 2 semanas. Refresh type = full_rewrite para artigos, partial_update para super pages. |
| --- | --- | --- |

| TRIGGER C | Data Desatualizada | Conteúdo tem > 6 meses com dados numéricos ou referências temporais. Refresh type = data_update (atualizar apenas dados + publicar nova versão). |
| --- | --- | --- |

| TRIGGER D | Schema Desatualizado | Serviço ou endereço do tenant mudou. Refresh type = schema_only via schema-refresh-engine. Não reescreve conteúdo. |
| --- | --- | --- |

| EXECUÇÃO | Jobs de Refresh | Refresh jobs entram na fila com priority do planner. Runner executa via content-refresh-agent. Cada etapa logada em ai_run_steps. Nova versão criada ao publicar. |
| --- | --- | --- |

| PÓS-REFRESH | Auditoria | artifact-register salva nova versão. performance-feedback-loop marca snapshot pré/pós para medir impacto. Próximo ciclo agendado. |
| --- | --- | --- |

9. ORDEM EXATA DE IMPLEMENTAÇÃO O que o Antigravity executa — sequência sem ambiguidade

FASE 1 — FUNDAÇÃO: Banco + RLS + AI Gateway + Step Logging Semanas 1-2

☐  Criar tabelas: omnisim_ai_pipelines, omnisim_ai_run_steps, omnisim_job_events, omnisim_artifacts

☐  Criar tabela: super_page_templates + seed de 5 templates locais (Telhados, Dedetização, Clínica, Limpeza, Reforma)

☐  Criar tabela: super_page_versions

☐  Adicionar campos faltantes em: articles, landing_pages, article_opportunities, blog_automation, article_queue, ai_usage_logs

☐  Corrigir 16 RLS policies USING(true) → filtro por tenant_id via tenant_members

☐  Implementar ai-gateway-abstraction (Edge Function ou shared lib): generateText + generateStructuredJSON + run-step-logger

☐  Implementar claim/lock atômico no jobs runner: FOR UPDATE SKIP LOCKED, 1 job/tenant concorrente

☐  Fixar subdomínio por tenant (slug.app.omniseen.app) — bloqueado no diagrama atual

FASE 2 — PORTAL SSR + SEO TÉCNICO Semanas 3-4

☐  Criar Portal Next.js separado (ou configurar SSR no Vite via vite-plugin-ssr como alternativa)

☐  Implementar resolução de tenant por Host no SSR (subdomínio + custom domain)

☐  Migrar leitura pública para content-api Edge Function (service role) — portal não acessa Supabase direto

☐  Implementar robots.txt dinâmico por tenant (/robots.txt → Sitemap: https://host/sitemap.xml)

☐  Garantir meta tags, canonical e OpenGraph no HTML inicial (server-side)

☐  Implementar schema Article em artigos via server-side render

☐  Testar indexação: curl sem JS deve retornar HTML com conteúdo + meta

FASE 3 — PLANNER + SCHEDULER + AUTOMAÇÃO AUDITÁVEL Semanas 5-6

☐  Implementar content-planner-agent: lê radar_items, aplica strategic-value-scorer + mix-policy-engine + backlog-prioritizer

☐  Implementar scheduler-tick com avaliação por timezone de tenant (não apenas cron fixo)

☐  Implementar job_events emitter: disparado em cada step de job (started/completed/warn/error)

☐  Atualizar process-queue para job types distintos: generate_blog, generate_super_page, radar_run, sitemap_refresh, refresh

☐  Implementar mix_policy + market_policy no planner

☐  Implementar quota de IA por tenant no runner (limite diário de tokens/jobs)

FASE 4 — PIPELINES DE IA AUDITÁVEIS Semanas 7-8

☐  Refatorar generate-article-structured para usar ai-gateway-abstraction com run-step-logger em cada step

☐  Garantir ai_run_steps para: research, outline, write, seo, links, quality-gate

☐  Implementar anti-hallucination-validator como step isolado com regras específicas

☐  Refatorar generate-landing-page: adicionar template_id, schema_json (LocalBusiness/Service/FAQ/Breadcrumb)

☐  Implementar super-page-template-engine + section-stack-builder + service-page-validator

☐  Implementar city-page-anti-duplication como step bloqueante

☐  Implementar schema-builder (JSON-LD completo para todos os tipos)

☐  Implementar interlink-suggester como step isolado e auditável

FASE 5 — RADAR COMPLETO Semanas 9-10

☐  Implementar market-radar-agent: radar_run por seed_topic com clustering + intent + strategic_value

☐  Implementar serp-intelligence-agent com top-serp-diff + paa-and-forum-miner

☐  Implementar keyword-gap-analyzer e geo-keyword-expander

☐  Persistir radar_items com campos completos (cluster_label, strategic_value, angle, next_step, recommended_template_id)

☐  Criar UI no Admin: visualizar backlog com filtros por intent/asset_type/status

☐  Integrar radar → planner: planner lê radar_items para decidir próximo job

FASE 6 — REFRESH LOOP + OBSERVABILIDADE COMPLETA Semanas 11-12

☐  Implementar refresh-opportunity-detector + serp-drift-detector + performance-feedback-loop

☐  Implementar omnisim_refresh_queue + refresh-rescheduler

☐  Implementar content-expansion-engine + schema-refresh-engine + cta-improvement-suggester

☐  Implementar content-refresh-agent com step logging completo

☐  Implementar artifact-and-run-manager completo (omnisim_artifacts + output-version-manager)

☐  Implementar UI de Observabilidade no Admin: timeline de ai_run_steps por conteúdo, custo por geração, logs de job_events

☐  Implementar entity-and-proof-agent + local-proof-pack

☐  Implementar conversion-copy-chief com cta-matrix

10. PRIORIDADES: P0, P1 e P2 O que paralisa, o que degrada e o que melhora

P0 — BLOQUEANTE — impede vender o produto

■  Portal sem SSR — produto de SEO que não indexa corretamente

■  Subdomínio por tenant quebrado (slug.app.omniseen.app)

■  job_events ausente — "nada oculto" é promessa vazia

■  ai_run_steps ausente — pipelines são caixas-pretas, não depuráveis

■  Planner ausente — automação não decide, apenas executa na ordem da fila

■  Claim/lock sem atomicidade — risco de geração duplicada

■  RLS USING(true) em tabelas de conteúdo e leads — risco de vazamento cross-tenant

P1 — DEGRADAÇÃO GRAVE — produto funciona mas não entrega diferencial

■  super_page_templates não persistidos — Radar não consegue recomendar template

■  Schema.org LocalBusiness/Service/FAQ ausente nas super pages

■  robots.txt dinâmico por tenant ausente

■  anti-hallucination-validator sem regras específicas para páginas locais

■  city-page-anti-duplication ausente — risco de penalidade por conteúdo duplicado

■  ai-gateway sem abstração — cada function chama IA de forma independente

■  mix_policy e market_policy ausentes no scheduler

■  super_page_versions ausente — rollback impossível

P2 — MELHORIA — aumenta valor e competitividade

■  Radar completo com serp-intelligence-agent + competitor-change-monitor

■  Refresh loop automático pós-publicação

■  Performance feedback loop (search console)

■  entity-and-proof-agent para enriquecimento local

■  conversion-copy-chief para CTAs baseados em dados de conversão

■  geo-keyword-expander para variações locais automáticas

■  artifact-register para auditoria completa de outputs

■  Exportação de leads CSV no Admin

■  UI de observabilidade (timeline de steps + custo por geração)

11. RISCOS E COMO EVITAR ERRO Os 8 riscos críticos de execução

| RISCO 1 | SSR como afterthought Construir SSR em cima do SPA existente gera gambiarras. Decisão: criar Portal Next.js separado desde o início (Fase 2). Não tentar adaptar o Vite existente além do mínimo. |
| --- | --- |

| RISCO 2 | Pipeline sem step logging vira caixa-preta Se ai_run_steps não for implementado na Fase 1, cada nova feature de geração vai acumular dívida de observabilidade. Regra: nenhum agente de geração sobe para produção sem step logging. |
| --- | --- |

| RISCO 3 | Templates hardcoded no frontend persistem Se super_page_templates não forem migrados para o banco na Fase 1, o Radar não consegue recomendar template e a automação de super pages fica incompleta. Prioridade P1 mas executar na Fase 1. |
| --- | --- |

| RISCO 4 | Alucinação em páginas locais O risco mais visível para o cliente. Mitigação: anti-hallucination-validator é bloqueante (não opcional). Sem business_profile verificado → linguagem genérica neutra. Nunca gerar dado de prova inventado. |
| --- | --- |

| RISCO 5 | Concorrência de jobs Dois scheduler-ticks simultâneos podem gerar o mesmo artigo. Mitigação: claim/lock atômico com FOR UPDATE SKIP LOCKED + 1 job/tenant simultâneo no MVP. Idempotência no payload. |
| --- | --- |

| RISCO 6 | Custo de IA sem controle Loops ou jobs repetidos explodem custo. Mitigação: quota diária por tenant no runner (tokens/jobs), kill-switch por tenant, ai_run_steps com cost_estimate acumulado por pipeline. |
| --- | --- |

| RISCO 7 | city-page duplicada Gerar variações da mesma página (serviço+cidade) sem verificação cria penalidade de SEO. city-page-anti-duplication deve ser bloqueante com threshold de 80% de similaridade. |
| --- | --- |

| RISCO 8 | RLS permissivo com dados de leads 16 policies USING(true) incluem potencialmente tabelas de leads e agent_conversations. Corrigir antes de qualquer deploy público. Vazamento cross-tenant destrói confiança e tem implicações legais (LGPD). |
| --- | --- |

12. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PRONTO Como saber que uma feature está realmente pronta

## Definition of Done — Global

| ✓ | Todo conteúdo gerado tem ai_run_steps com input/output/tokens por etapa |
| --- | --- |
| ✓ | Toda publicação atualiza sitemap e é refletida no portal em < 5 minutos |
| ✓ | Toda super page tem schema_json válido (LocalBusiness ou Service ou Article) |
| ✓ | Todo job tem job_events com step_started, step_completed ou step_error |
| ✓ | Portal retorna HTML com meta tags sem executar JavaScript (testar com curl) |
| ✓ | RLS: usuário de tenant A não consegue ler dados de tenant B em nenhuma tabela |
| ✓ | anti-hallucination: nenhuma página local gerada contém preço, review ou certificação inventados |
| ✓ | city-page-anti-duplication: não existe par {serviço+cidade} com > 80% de similaridade no mesmo tenant |
| ✓ | Jobs runner: dois runners simultâneos não processam o mesmo job (testar com concorrência real) |
| ✓ | Todos os agentes de geração usam ai-gateway-abstraction — nenhuma chamada IA direta sem log |

13. INSTRUÇÃO PARA O ANTIGRAVITY O que executar primeiro, segundo e terceiro — sem ambiguidade

## PRIMEIRO — Execute agora (Fase 1, semanas 1-2)

1. Criar tabela omnisim_ai_run_steps com campos: id, ai_run_id, step_key, agent_key, skills_used[], input_json, output_json, status, tokens_in, tokens_out, cost_estimate, created_at

2. Criar tabela omnisim_job_events com campos: id, job_id, tenant_id, event_type, message, data_json, created_at

3. Criar tabela super_page_templates com campos: id, key, name, description, industry, page_type, default_blocks_json, default_seo_json, required_inputs_json, schema_preset_json, section_count

4. Inserir seed de 5 templates: local_service_roofing, local_service_pest_control, local_service_clinic, local_service_cleaning, local_service_renovation — com blocos e schema preset

5. Criar tabela super_page_versions e omnisim_artifacts

6. Adicionar campos faltantes em articles, landing_pages, article_queue, ai_usage_logs conforme Seção 5.2

7. Implementar ai-gateway-abstraction como Edge Function compartilhada com run-step-logger embutido

8. Implementar claim/lock atômico no jobs runner com FOR UPDATE SKIP LOCKED

9. Corrigir 16 RLS policies de USING(true) para filtro por tenant_id

10. Fixar roteamento de subdomínio por tenant (slug.app.omniseen.app)

## SEGUNDO — Execute na sequência (Fase 2-3, semanas 3-6)

1. Criar Portal Next.js separado com SSR, resolução de tenant por Host, sem acesso Supabase direto

2. Implementar robots.txt dinâmico por tenant

3. Garantir meta tags e schema Article no HTML server-side (sem depender de JS)

4. Implementar content-planner-agent com strategic-value-scorer + mix-policy-engine + backlog-prioritizer

5. Implementar scheduler-tick com avaliação por timezone do tenant

6. Implementar job_events emitter integrado em todos os job handlers existentes

7. Refatorar process-queue para suportar job_types distintos

8. Implementar mix_policy e market_policy no automation_schedules

## TERCEIRO — Execute para completar o motor (Fases 4-6, semanas 7-12)

1. Refatorar generate-article-structured com ai_run_steps em cada step (research/outline/write/seo/links/validation)

2. Implementar anti-hallucination-validator com regras específicas para conteúdo local

3. Refatorar generate-landing-page com template_id, schema_json, service-page-validator, city-page-anti-duplication

4. Implementar market-radar-agent com clustering, intent e strategic_value

5. Implementar refresh-opportunity-detector + omnisim_refresh_queue + content-refresh-agent

6. Implementar UI de Observabilidade no Admin (timeline de steps, custo por geração, job_events log)

7. Implementar entity-and-proof-agent + local-proof-pack

8. Implementar conversion-copy-chief com cta-matrix

REGRA FINAL Nenhuma feature de geração vai para produção sem step-level logging em ai_run_steps. Nenhuma super page é publicada sem schema_json. Nenhum job é criado sem passar pelo content-planner-agent. Estas 3 regras são invioláveis.

OmniSeen AI · Blueprint de Reconstrução do Motor · v1.0 · Março 2026